# 蚌埠市公开省湿地公园生态环境保护专项督察反馈问题整改措施清单

2023年12月5日至12月19日,省第二生态环境保护专项督察组对我市开展了湿地公园生态环境保护专项督察，并于2024年4月1日向我市反馈了督察报告。蚌埠市委、市政府高度重视，全面认账、全力整改，研究制定了《蚌埠市贯彻落实2023年安徽省湿地公园生态环境保护专项督察反馈问题整改措施清单》（以下简称《整改措施清单》）。

《整改措施清单》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于安徽工作的重要讲话指示批示精神,认真落实全国、全省生态环境保护大会精神和省委、省政府有关要求，压紧压实湿地公园生态环境保护责任，抓好湿地公园生态环境保护专项督察反馈问题整改。

针对督察指出的3个方面问题，蚌埠市梳理形成了省湿地公园生态环境保护专项督察反馈问题整改措施清单，共6项整改任务，逐一明确了重点措施、目标任务、整改实施主体、验收（监管）单位、整改时限。《整改措施清单》提出了整改目标，即完成立行立改、长期坚持的整改任务1个，2024年度完成整改任务4个，2025年度完成整改任务1个。

- 《整改措施清单》提出了重点整改措施：一是坚决扛起湿地生态环境保护政治责任。深入学习习近平生态文明思想和习近平总书记关于湿地保护的重要讲话重要指示批示精神，认真履行湿地公园保护职责，开展侵占湿地公园等问题排查整治。二是做好湿地公园规划修编制。依据湿地公园相关管理规定，组织开展湿地公园总体规划修编，科学规划生态保育区和合理利用区。三是加强湿地公园能力建设。落实湿地公园管理所人员配置，完善湿地公园各项保护管理制度，强化巡查巡护。加强湿地公园基础设施建设，增加资金投入。四是加强宣传引导、整治公园乱象。加大对湿地公园附近社区、村居群众相关法律法规的宣传，提高环境保护意识。五是举一反三，对湿地公园范围内各类违法违规问题进行全面排查整治。

下一步，蚌埠市将深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实党中央、国务院关于湿地公园生态环境保护的决策部署及省委、省政府有关要求，加强湿地公园保护管理，压紧压实湿地生态环境保护责任，建立健全长效工作机制。加强日常巡查巡护，举一反三，强力推进问题整改，切实维护湿地公园生态功能。

附：蚌埠市贯彻落实2023年安徽省湿地公园生态环境保护专项督察反馈问题整改措施清单

蚌埠市贯彻落实2023年安徽省湿地公园生态环境保护专项督察反馈问题整改措施清单

| 序号 | 地市 | 具体问题 | 重点措施 | 目标任务 | 整改实施 主体 | 验收（监管）单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蚌埠 市 | - 蚌埠市湿地公园生态环境保护工作虽然取得一定进展和成效，但对标习近平总书记关于湿地保护的重要讲话重要指示批示精神，对标党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求还有差距，相关部门对湿地保护的重要性认识不够，履行湿地保护职责不到位，问题排查不深入，一些湿地公园生态环境问题依然存在。 | - 1.深入学习习近平生态文明思想和习近平总书记关于湿地保护的重要讲话重要指示批示精神，把习近平生态文明思想作为各级党组织理论学习的重要内容。 - 2.认真贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求。 - 3.加强湿地公园保护工作督导，推动各单位认真履行湿地公园保护职责，认真组织开展侵占湿地公园等问题排查整治。 | 1.通过学习，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，提高对湿地保护的重要性认识。 2.全市湿地公园保护工作得到加强，湿地公园生态环境得到改善，湿地公园各类生态环境问题得到有效遏制。 | 市自然资源和规划局（市林业局）、市生态环境局等，怀远县委、县政府，淮上区委、区政府 | 市委办公室、市政府办公室 | 立行立改、长期坚持 |
| 2 | 蚌埠市 | - 规划内容违反湿地管理规定。督察发现，怀远滨淮省级湿地公园规划中将荆涂轮渡码头（现已改建为渔政执法基地）、老鼋塘休闲广场等不符合保育区功能定位的项目划入保育区。规划文本不严谨，督察发现，怀远滨淮省级湿地公园总体规划存在表述不准确、内容前后不一致等问题。如，规划文本中的合理利用区位于“涡河北岸”，但规划文本附图中合理利用区位于“涡河南岸”。文本中出现2次湿地公园内林地总面积，分别为165公顷和120公顷，相差45公顷，前后矛盾。履职尽责不到位，2017年4月，安徽省林业厅组织对总体规划开展审查，指出怀远滨淮省级湿地公园总体规划中存在总体规划指导思想与导则不一致，不符合湿地公园建设政策要求等问题，要求修改完善。但原怀远县林业局作为总体规划编制的牵头单位，履职不到位，未按要求进行修改。 | 1.依据湿地公园相关管理规定，组织开展怀远滨淮湿地公园规划修编。根据怀远滨淮湿地公园资源禀赋、功能定位和利用强度，科学规划生态保育区和合理利用区。将渔政执法基地、老鼋塘休闲广场等不符合生态保育区功能定位的项目调整至合理利用区。在功能分区调整前，加强对渔政执法基地、老鼋塘休闲广场的监管，防止出现新的违法违规问题。 2.认真履职尽责，加强对湿地公园规划内容的审查审核。 | 1.科学编制怀远滨淮湿地公园规划，合理划定湿地公园生态保育区。 2.严格履行湿地公园总体规划报审程序，严格审查规划文本内容，做到内容科学、严谨、合理、规范； 3.2024年12月底前完成规划成果编制；2025年12月底前视整合优化成果批复情况完成总规报批。 | 怀远县委、县政府 | 市自然资源和规划局（市林业局）、市生态环境局 | 2025 年底 |
| 3 | 蚌埠市 | 巡护制度不健全。怀远滨淮省级湿地公园虽然制定了巡护制度，但未对巡护频率、问题处置等提出明确要求，制度不够完善。督察发现，巡护不规范，巡护范围记录也不明确。2023年11月，省林长制办公室《关于蚌埠市切实提高湿地公园管理能力的建议函》指出怀远滨淮省级湿地公园巡护频率不高，巡护范围未全覆盖，未能发现和及时制止湿地破坏行为。 | - 1.落实怀远滨淮湿地公园管理所人员配置。 - 2.修改、完善怀远滨淮湿地公园各项保护管理制度。 3.加强巡查巡护，提高巡查巡护频次，规范填写巡查记录；加强湿地公园基础设施建设，2024年6月底前在原有基础上增设10处视频监控设备。 | 1.怀远滨淮湿地公园管理所人员配置落实，湿地公园各项保护管理制度完善。 2.增加巡护频率，规范填写巡查记录。 3.通过在滨淮湿地公园内增设视频监控设备，达到监控范围全覆盖，实现人防与技防相结合。 4.实现管护人员巡护范围全覆盖，及时发现处置问题。 | 怀远县委、县政府 | 市自然资源和规划局（市林业局）、市生态环境局 | 2024 年底 |
| 4 | 蚌埠市 | - 巡护制度不健全。2023年11月，省林长制办公室《关于蚌埠市切实提高湿地公园管理能力的建议函》指出蚌埠三汊河国家湿地公园巡护频率不高，巡护范围未全覆盖，未能发现和及时制止湿地破坏行为。 | - 1.加强人员力量，提高巡查巡护频次，实施全天24小时巡查巡护。 2.加强湿地公园基础设施建设，增加资金投入，在原有基础上增设2处热成像球形监控设备。 | 全天24小时巡查巡护，实现巡护范围全覆盖，及时发现和制止破坏湿地行为。 | 淮上区委、区政府 | 市自然资源和规划局（市林业局）、市生态环境局 | 2024 年底 |
| 5 | 蚌埠市 | - 问题排查不深入。2023年4月，省委办公厅、省政府办公厅印发《关于开展全省突出生态环境问题大排查大整治专项行动的通知》和省林业局等3部门联合印发的《安徽省开展违规侵占湿地公园等自然保护地问题排查整治专项行动工作方案》均要求排查湿地公园内各类违法违规问题。督察发现，蚌埠市相关部门排查问题不深入不细致。怀远县滨淮省级湿地公园仅排查上报5起容易整改的废弃物倾倒问题，对保育区存在的淮河防洪大堤河道内开垦耕种、省冬泳协会训练比赛基地、船只长期停靠等难以解决的问题“避而不谈”。 | - 1.加大对湿地公园附近社区、村居群众相关法律法规的宣传，引导群众在农作物收获后不再进行耕种。 2.对省冬泳协会训练比赛基地进行拆除，开展生态修复；对长期停靠的船只限期拖离、清理。 3.举一反三，对湿地公园范围内各类违法违规问题进行全面排查整治。 | - 1.保育区内开垦耕种的区域逐步恢复自然状态。 - 2.完成对省冬泳协会训练比赛基地拆除清理，开展生态修复；拖离、清理长期停靠船只。 | 怀远县委、县政府 | 市自然资源和规划局（市林业局）、市生态环境局、市农业农村局 | - 2024 - 年底 |
| 6 | 蚌埠市 | - 问题排查不深入。督察发现，蚌埠市相关部门排查问题不深入不细致。蚌埠三汊河国家湿地公园开展问题排查不深入，湿地公园恢复重建区内存在5家水产养殖户，且位于水产禁养区范围，养殖总面积约18.09公顷，占恢复重建区总面积的8.9%。 | 1.加强宣传，引导、规范养殖户养殖行为。 2.设置专门的禁止养殖标识牌。 3.通知5户稻虾养殖户今年不准投入虾苗，并清理现有养殖产品。 4.举一反三，对湿地公园范围内各类违法违规问题进行全面排查整治。 | 5户稻虾养殖户在水产禁养区内退出养殖。 | 淮上区委、区政府 | 市农业农村局、市自然资源和规划局（市林业局） | 2024 年底 |